PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------------

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỊNH DANH, TRA CỨU TỔ CHỨC,
NGUỒN TRẢ LƯƠNG VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ BỘ CÔNG AN & BỘ QUỐC PHÒNG

BÁO CÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN

| Họ và tên sinh viên | ĐOÀN ANH VŨ NGUYỄN HOÀNG LỘC NGUYỄN LÊ MINH HẬU PHẠM THÀNH DOANH NGUYỄN THANH HOÀNG |
| --- | --- |
| Mã sinh viên | 2351267280 2351267271 2351267261 2351267258 2351267263 |
| Khóa - Lớp | S26_65TTNT |
| Giảng viên hướng dẫn | HOÀNG THỊ KIỀU ANH |

TP. Hồ Chí Minh, 09/2026

# PHẦN 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1.1. Giới thiệu đề tài

Nhóm xây dựng hệ thống tra cứu tự động cho phép xác định nguồn trả lương và phạm vi quản lý (BCA/BQP) của một đơn vị từ tên hoặc mã định danh, kể cả khi tên viết tắt, thiếu dấu tiếng Việt hoặc nhập nhằng địa giới. Hệ thống kết hợp thuật toán Exact-first và Fuzzy-safe.

## 1.2. Kết quả tổng thể đạt được

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TOÀN DỰ ÁN

- Master Registry: khoảng 13.880 đơn vị thuộc Bộ Công an (BCA) và Bộ Quốc phòng (BQP).

- Dữ liệu alias / tên viết tắt: 547.424 bản ghi, sau khi xử lý và loại bỏ trùng lặp còn 273.712 khóa tra cứu duy nhất.

- REST API: hoàn thiện các endpoint /search, /batch và /health bằng FastAPI.

- Giao diện Web React: hỗ trợ tra cứu đơn vị và xử lý tệp hàng loạt.

- OCR văn bản scan: tích hợp Gemini Vision API phục vụ nhận dạng nội dung từ tài liệu.

- Triển khai Docker: đóng gói hoàn chỉnh Backend tại cổng 7860 và Frontend tại cổng 3000.

- Hiệu năng tra cứu: thời gian phản hồi đối với trường hợp xác định dưới 25 ms.

- Độ an toàn khi khớp: tỷ lệ gán nhầm đơn vị (False Positive) khoảng 0%.

# PHẦN 2. BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ ĐÓNG GÓP CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

## 2.1  TRƯỞNG NHÓM (LEADER)
Đoàn Anh Vũ — 2351267280 — Vai trò: Quản lý dự án & Thiết kế thuật toán

| Hạng mục nhiệm vụ | Mô tả công việc đã thực hiện | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án (PM) | Phân công công việc cho 4 thành viên, theo dõi tiến độ hàng tuần, giải quyết blockers, tổ chức họp nhóm định kỳ. | Kế hoạch dự án |
| Nghiên cứu & Thiết kế tổng thể | Nghiên cứu bài toán Entity Resolution trong lĩnh vực hành chính tiếng Việt; thiết kế luồng xử lý 8 bước | Tài liệu thiết kế kiến trúc, sơ đồ luồng pipeline |
| Thiết kế thuật toán cốt lõi | Xây dựng logic chính trong resolver.py: thứ tự ưu tiên 6 tầng exact-first, ngưỡng fuzzy an toàn (≥93 điểm, gap ≥5), xử lý disambiguation. | matching/resolver.py matching/models.py |
| Kiểm thử toàn hệ thống | Kiểm tra toàn bộ pipeline, xác thực kết quả end-to-end. | tests/ (Integration tests) |
| Viết báo cáo | Tổng hợp báo cáo kỹ thuật Word đầy đủ | File .docx báo cáo kỹ thuật |

## 2.2  DATA SPECIALIST
Nguyễn Lê Minh Hậu — 2351267261 — Vai trò: Chuẩn bị & xây dựng toàn bộ dữ liệu

| Hạng mục nhiệm vụ | Mô tả công việc đã thực hiện | Sản phẩm bàn giao (Deliverable) |
| --- | --- | --- |
| Tập hợp & làm sạch dữ liệu Master Registry | Tập hợp danh sách tổ chức BCA/BQP từ các thành viên khác; làm sạch, chuẩn hóa định dạng, loại bỏ trùng lặp; xây dựng bộ schema 11 cột chuẩn. | data/dataset.csv |
| Xây dựng bộ từ điển bí danh | Quản trị thủ công tập bí danh chính thức: thu thập, phân loại và kiểm duyệt các tên viết tắt hành chính được cấp phép sử dụng. | data/aliases.csv |
| Xây dựng tập dữ liệu viết tắt Acronym | Xây dựng tập 547.424 cặp alias→label; áp dụng kỹ thuật tổ hợp (prefix tên, ghép địa danh, rút gọn cấp hành chính) để sinh tập rút gọn đa dạng. Khử trùng lặp còn 273.712 search key. | data/acronym.csv |
| Xây dựng module tiền xử lý chuỗi | Viết module chuẩn hóa Unicode NFC, chuyển chữ thường, loại khoảng trắng thừa và sinh search_key không dấu tiếng Việt (xử lý đặc thù: đ→d, tổ hợp diacritics). | preprocessing/normalize.py preprocessing/validate.py |
| Kiểm tra toàn vẹn dữ liệu | Viết script kiểm tra tính toàn vẹn: mọi label trong acronym.csv phải tồn tại chính xác trong dataset.csv; kiểm tra schema các cột bắt buộc. | Script kiểm tra data integrity (tests/test_data.py) |

## 2.3 BACKEND & DEVOPS ENGINEER
Nguyễn Thanh Hoàng — 2351267263 — Vai trò: Hệ thống API, đóng gói và triển khai

| Hạng mục nhiệm vụ | Mô tả công việc đã thực hiện | Sản phẩm bàn giao (Deliverable) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng REST API với FastAPI | Xây dựng api/main.py: thiết kế endpoint /search (POST), /batch (POST với upload file), /health (GET); áp dụng Pydantic validation cho SearchRequest, bật CORS cho phép frontend React gọi xuyên domain. | api/main.py |
| Cấu hình CORS & bảo mật | Cấu hình allow_origins từ biến môi trường CORS_ORIGINS; hạn chế method (GET, POST, OPTIONS); expose batch response headers (X-Batch-Input-Count, X-Batch-Paid-Count...). | Cấu hình CORS trong api/main.py |
| Xử lý upload & Streaming Response | Hỗ trợ upload file Excel/Word/PDF qua UploadFile; trả kết quả batch dạng StreamingResponse với Content-Disposition header để trình duyệt tự động download file kết quả. | Batch endpoint với Streaming |
| Đóng gói Docker Backend | Viết Dockerfile.backend tối ưu: multi-stage build, copy requirements trước khi copy source để tận dụng layer cache; entrypoint chạy uvicorn production. | Dockerfile.backend requirements-backend.txt |
| Docker Compose & Orchestration | Viết docker-compose.yml định nghĩa 2 service: backend (build từ Dockerfile.backend, port 7860) và frontend (build từ frontend/Dockerfile, port 3000); thiết lập network nội bộ. | docker-compose.yml start.bat / start.sh |
| Quản lý biến môi trường | Thiết kế file .env.example hướng dẫn khai báo CORS_ORIGINS, GEMINI_API_KEY; document cấu hình cho cả môi trường dev và production. | .env.example |

## 2.4  CORE SYSTEM & ALGORITHM DEVELOPER
Nguyễn Hoàng Lộc — 2351267271 — Vai trò: Xây dựng engine matching, OCR và xử lý batch

| Hạng mục nhiệm vụ | Mô tả công việc đã thực hiện | Sản phẩm bàn giao (Deliverable) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng In-Memory Repository | Xây dựng InMemoryOrganizationRepository: nạp toàn bộ dataset.csv + aliases.csv vào RAM với 5 hash map song song (by_id, by_name, by_normalized, by_search_key, by_alias); đảm bảo tra cứu O(1). | matching/repository.py |
| Cài đặt module Exact Match | Triển khai exact_match.py: hàm match theo ID, match theo tên gốc, match theo tên chuẩn hóa, match theo search key không dấu — theo đúng thứ tự ưu tiên. | matching/exact_match.py |
| Cài đặt module Alias & Acronym Match | Triển khai alias_match.py (tra cứu alias đã đăng ký) và acronym_match.py (streaming load 547K dòng, xây dựng index, tra cứu search key acronym). | matching/alias_match.py matching/acronym_match.py |
| Cài đặt module Fuzzy Match | Triển khai fuzzy_match.py dùng RapidFuzz C++ binding: so khớp tập Canonical Name + alias với ratio + token_sort_ratio; lọc theo context (tỉnh/loại tổ chức). | matching/fuzzy_match.py |
| Xây dựng module OCR Gemini | Triển khai GeminiOcrProvider: call Gemini 1.5 Flash API với ảnh/PDF page, prompt nhận dạng tên đơn vị ban hành; xử lý OcrConfigurationError, OcrUpstreamError. | search/pdf_processing.py |
| Xây dựng Batch Processing | Triển khai process_batch_file(): đọc Excel/Word/PDF, lặp qua từng hàng, gọi OrganizationSearchService, tổng hợp thống kê (Paid/Not paid/Unresolved), xuất file kết quả kèm màu highlight. | search/batch_processing.py |
| Viết Unit Tests | Viết test coverage cho repository lookup, exact match, acronym match, fuzzy threshold enforcement và batch output. | tests/ (unit tests các module) |

## 2.5  FRONTEND DEVELOPER
Phạm Thành Doanh — 2351267258 — Vai trò: Frontend và quản lý tài khoản người dùng

| Hạng mục nhiệm vụ | Mô tả công việc đã thực hiện | Sản phẩm bàn giao (Deliverable) |
| --- | --- | --- |
| Frontend React | Thay giao diện Gradio thử nghiệm bằng React + TypeScript + Vite; cấu hình proxy tới backend cổng 7860, Việt hóa giao diện, responsive desktop/tablet/mobile; cấu hình Docker frontend và Nginx cho production. | frontend/ frontend/package.json frontend/vite.config.ts frontend/Dockerfile frontend/nginx.conf |
| Tra cứu tổ chức | Xây dựng form tra cứu theo tên tổ chức hoặc mã định danh; lọc theo tỉnh/thành phố và loại tổ chức; gọi /api/v1/organizations/search; hiển thị thông tin định danh, kết luận trả lương, cơ quan quản lý, phương thức khớp và ứng viên cần rà soát. | frontend/src/App.tsx frontend/src/services/searchApi.ts frontend/src/types/search.ts |
| Xử lý tệp hàng loạt | Hỗ trợ kéo-thả/chọn tệp Excel, Word, PDF; cho phép chỉ định cột tên đơn vị hoặc tự nhận diện; gọi /api/v1/organizations/batch; hiển thị trạng thái, số lượng kết quả và tự động tải tệp ZIP phân loại sau xử lý. | frontend/src/App.tsx frontend/src/services/searchApi.ts |
| Xác thực tài khoản | Xây dựng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất; kiểm tra tên đăng nhập, email, độ mạnh mật khẩu; ghi nhớ đăng nhập và khôi phục phiên. Phiên dùng cookie HttpOnly; mật khẩu băm PBKDF2-HMAC-SHA256 với salt ngẫu nhiên. | frontend/src/components/LoginScreen.tsx frontend/src/services/authApi.ts api/auth.py api/security.py |
| Quản lý người dùng | Sử dụng SQLite + SQLAlchemy; phân quyền admin/user; xây dựng trang quản trị để tìm kiếm, lọc, sửa tên/email, đổi quyền, khóa/mở khóa tài khoản; thu hồi phiên khi khóa và bảo vệ admin đang hoạt động cuối cùng. Database gắn Docker volume. | frontend/src/components/AdminUsersPanel.tsx frontend/src/services/adminApi.ts api/database.py api/models.py api/admin.py |
| Lịch sử, UX & kiểm thử | Lưu tối đa 100 hoạt động gần nhất/tài khoản bằng localStorage; tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, thực hiện lại, xóa, xuất CSV. Hoàn thiện trạng thái UX và accessibility; tích hợp auth/admin, CORS credentials; 36 test Python đạt và frontend build thành công. | frontend/src/components/HistoryPanel.tsx frontend/src/services/portalStore.ts frontend/src/styles.css tests/test_user_database.py tests/test_auth_api.py tests/test_admin_api.py |

# PHẦN 3. MA TRẬN PHÂN CÔNG TÓM TẮT TOÀN NHÓM

| Thành viên | Vai trò | Module chính phụ trách | Đóng góp | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đoàn Anh Vũ | Leader / PM / Algorithm Designer | matching/resolver.py matching/models.py tests/ (integration) Báo cáo | 100% | Điều phối toàn nhóm, thiết kế thuật toán pipeline cốt lõi |
| Nguyễn Lê Minh Hậu | Data Specialist | data/dataset.csv data/aliases.csv data/acronym.csv preprocessing/ | 100% | Xây dựng toàn bộ kho dữ liệu, tiền xử lý tiếng Việt |
| Nguyễn Thanh Hoàng | Backend & DevOps Engineer | api/main.py Dockerfile.backend docker-compose.yml start.bat/.sh | 100% | API FastAPI, Docker hoàn chỉnh, môi trường triển khai |
| Nguyễn Hoàng Lộc | Core System & Algorithm Developer | matching/repository.py matching/exact_match.py matching/fuzzy_match.py search/batch_processing.py search/pdf_processing.py | 100% | Engine matching, OCR Gemini, xử lý batch |
| Phạm Thành Doanh | Frontend & User Account Management | frontend/src/ api/auth.py api/admin.py api/database.py frontend/Dockerfile nginx.conf | 100% | Giao diện React, xác thực tài khoản, quản trị người dùng, lịch sử tra cứu và UX responsive |

# PHẦN 4. TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH VÀ NHẬN XÉT

| Thành viên | Mức độ hoàn thành nhiệm vụ | Điểm tự chấm (0–10) |
| --- | --- | --- |
| Đoàn Anh Vũ | Hoàn thành đúng hạn, đúng yêu cầu | 9 |
| Nguyễn Lê Minh Hậu | Hoàn thành đúng hạn, đúng yêu cầu | 9 |
| Nguyễn Thanh Hoàng | Hoàn thành đúng hạn, đúng yêu cầu | 9 |
| Nguyễn Hoàng Lộc | Hoàn thành đúng hạn, đúng yêu cầu | 9 |
| Phạm Thành Doanh | Hoàn thành đúng hạn, đúng yêu cầu | 9 |